|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 创媒体网站系统工作日志-胡首圆 | | |
| 时间 | 星期 | 工作内容 |
| 2016.12.19——2016.12.26 | 星期一 | 今天在老师的指导下，我们小组合力完成了需求分析文档，项目立项及开发规划说明书，析当前的业务流程，总结此类管理系统的基本特点以及总体功能，尽可能完整的概括提取出需求方的全部想法。此文档对我们后期开发具有很强的指导意义！ |
| 星期二 | 今天我们完成了系统设计说明书，主要完成了对数据库表及关系的相信设计，为后期的代码设计做了充足的准备！ |
| 星期三 | 在老师指导下修改需求及设计文档中的不足之处 |
| 星期四 | 今天正式进入系统开发，我主要的工作任务是设计好需要的页面为组员服务，今天完成了后台管理系统所需的页面、以及前台的主页和登录页，并搭建好svn服务器，方便大家资源共享。 |
| 星期五 | 设计好了文章详细页、分类页、作者页、注册页、排版经历了多次修改，借鉴了bootstrap和easyui来进行设计。 |
| 星期六 | 设计好了个人中心页，里面有我的主页、我的收藏、我的通知、写稿和设置个人信息五个子模块。通过点击事件来显示和隐藏div的内容。 |
| 星期一 | 完成了所有页面的设计后开始编码，首先开始完成注册页的功能，要求能通过手机发送验证码进行注册。查阅了许多资料，终于找的了方法，使用第三方服务平台来发送手机短信。由于长时间设计页面没有编码，有些生疏，争取的第二天完成注册页的功能。 |
| 星期二 | 完成注册页的设计，使用AJAX+JSON异步刷新和传值。帮助组员完成类型页和详细页的设计。 |
| 星期三 | 完成了页面之间的跳转，以及是否是已登录用户的判断，登录用户才能进行关注、收藏、评论和写稿。 |
|  | 星期二 | 今天帮忙完成了页面的分页功能，开始设计搜索框的功能，由于主页面内容过多，决定增加一个新页面来显示搜索结果。 |
| 星期三 | 今天完成了搜索框的功能，根据文章的标题、摘要、内容、作者、类型都可模糊查询到文章。并帮助组员完成关注功能。要先判断用户与作者之间的关系，才可显示相应的按钮进行操作，主要是查询比较复杂。 |